ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

เรื่อง   จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง

หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

------------------------------------------

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม มีความประสงค์ดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าพะยอม รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน               กรมทรัพยากรน้ำ และรายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอมกำหนด  พร้อมติดตั้ง                         ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ  ๑,๖๕๗,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดราคากลางเป็นเงิน  ๑,๕๒๒,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสองพัน                บาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานดังกล่าว

- ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ในขณะที่ยื่นซองเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ

- มีผลงานก่อสร้างในประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคาจ้าง ไม่น้อยกว่า ๗๔๕,๗๘๕.-บาท (-เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน-) และเป็นสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย  ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ ในสัญญาเดียวกัน

๔.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ              ผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล   ป่าพะยอม ณ วันประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา             อย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

-๒-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ขอเชิญท่าน ซึ่งเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานดังกล่าว เข้าร่วมเสนอราคา โดยยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอป่าพะยอมจังหวัดพัทลุง) และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จะพิจารณาราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยงานท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ                       ป่าพะยอม) จังหวัดพัทลุง หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐–๗๔๖๒–๔๔๔๔ ต่อ ๑๖ ในวันและเวลาราชการหรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.paphayom.go.th  และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๑  เดือนธันวาคม   พ.ศ.๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายมีศักดิ์    ดวงขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

เอกสารจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เลขที่ ๑/๒๕๕๙  .

โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง

หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

ลงวันที่  ๑๑  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ .

------------------------------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล”                    มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๖               ตำบลป่าพะยอม รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ และรายละเอียดตามที่องค์การบริหาร                   ส่วนตำบลป่าพะยอมกำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ  ๑,๖๕๗,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดราคากลางเป็นเงิน  ๑,๕๒๒,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด

๑.๒  แบบใบเสนอราคา

๑.๓  บัญชีรายการเอกสารที่ยื่นพร้อมกับการเสนอราคา

๑.๔  รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

๑.๕  สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานดังกล่าว

- ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ในขณะที่ยื่นซองเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ

- มีผลงานก่อสร้างในประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๗๔๕,๗๘๕.-บาท (-เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน-) และเป็นสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย  ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ ในสัญญาเดียวกัน

๔.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ณ วันประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

-๒-

๓.  หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองเอกสารจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ดังนี้

๓.๑ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๒  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

๓.๓  สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ ๒.๓ )

๓.๔  บัญชีรายการก่อสร้าง  หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์   ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

๓.๕  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

๔.  การยื่นซองเอกสารจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารจัดจ้างนี้ โดยไม่มีเงื่อนไข ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย   และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัน. นับแต่วันเปิดซองเอกสารจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๕๐ วัน.             นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้ เริ่มทำงาน

๔.๔  ก่อนยื่นซองเอกสารจัดจ้าง ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารจัดจ้างโดยวิธีพิเศษทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเอกสารจัดจ้าง ตามเงื่อนไขในเอกสารจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองเอกสารจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสาร    จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เลขที่  ๑/๒๕๕๙. “โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม เป็นสำคัญ

-๓-

๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑  ในการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วย           ราคารวม

๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองเอกสารจัดจ้างไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการจัดจ้างโดย                วิธีพิเศษ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่  ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารจัดจ้างในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น         ประโยชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

๕.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ ผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือในหลักฐานการรับเอกสารจัดจ้างโดยวิธีพิเศษขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ            ที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้                   ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการจัดจ้าง             โดยวิธีพิเศษ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕  องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ             ทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคา                 จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ          และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน     ที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามเอกสารจัดจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิจะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

-๔-

๖.  การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน  ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕   ของราคาค่าจ้างที่จัดจ้างได้  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา           โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑  เงินสด

๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๖.๓  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  ๑.๔

๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๖.๕ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ

พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุน              ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท)

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น    ๓  งวด   ดังนี้

งวดที่ ๑   เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๒๐. ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ปักผัง กำหนดขอบเขต ตำแหน่ง ระยะ ถ่ายระดับ ถมดิน (ถ้ามี) แล้วเสร็จ

- ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน บริเวณก่อสร้างระบบผลิตประปา                ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๔ จำนวน ๑ จุด และรายงานผลการทดสอบดิน โดยมีวิศวกรของผู้รับจ้าง เป็นผู้รับรองให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วเสร็จ

- โรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๒ เทคอนกรีตฐานราก ตอม่อ คานคอดิน          ติดตั้งเสา โครงหลังคา มุงหลังคา แล้วเสร็จ

- ระบบกรองน้ำบาดาล ตามแบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๐๗ ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดิน            เทคอนกรีตพื้นก้นถัง เสริมเหล็กพนังถัง แล้วเสร็จ

- ถังน้ำใส ตามแบบเลขที่ ๒๑๑๑๐๒๐ ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดิน เทคอนกรีตพื้นก้นถัง เสริมเหล็กพนังถัง แล้วเสร็จ

-๕-

- หอถังสูง ตามแบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๑๕ ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดิน ผูกเหล็กเทคอนกรีตถึงระดับคานคอดิน รวมทั้งแบบด้านในของเสาหอถังสูง ทั้ง ๔ ด้าน จนถึงระดับคานรับก้นถังพร้อมตรวจสอบศูนย์กลางถัง และระยะห่างระหว่างเสา ในแต่ละช่วงงาน แล้วเสร็จ

- จัดส่งตัวอย่างกรวดกรองน้ำ และทรายกรองน้ำ ตัวอย่างละ ๑ กิโลกรัม พร้อมทั้ง แคตตาล๊อกรายละเอียดของเครื่องสูบน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง เครื่องจ่ายน้ำยาคลอรีน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบให้ความเห็นชอบก่อนนำมาใช้งานให้ แล้วเสร็จ ก่อนส่งงวดงาน

ให้แล้วเสร็จภายใน    ๔๐ . วัน

งวดที่ ๒   เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐.  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-   โรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๒ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ โดยยังไม่ต้องฉาบปูน-ทาสี

-   ระบบกรองน้ำบาดาล ตามแบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๐๗ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ โดยยังไม่ต้องฉาบปูน – ทาสี

-  ถังน้ำใส ตามแบบเลขที่ ๒๑๑๑๐๒๐ เทคอนกรีต แล้วเสร็จ โดยยังไม่ต้องฉาบปูน – ทาสี

-  หอถังสูง ตามแบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๑๕ ตั้งแบบ ผูกเหล็ก เทคอนกรีตเสา และ              คานชั้นที่ ๑,๒,๓ คานก้นถัง , หอถัง แล้วเสร็จ ยกเว้นงานฉาบปูน-ทาสี และการประสานระบบท่อต่าง ๆ

-  ระบบท่อส่งน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ พท.๐๐๐ ขุดวาง แล้วเสร็จทุกประการ

-  ประสานระบบไฟฟ้าภายนอก รายการเฉพาะแห่ง ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการติดต่อและชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และการขยายเขต หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไว้ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน    ๖๐ . วัน

งวดสุดท้าย  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๕๐ .  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องทดสอบระบบประปาพร้อมทั้งรายละเอียดการใช้งานทั้งหมดให้แก่ผู้ว่าจ้าง และกรรมการตรวจการจ้างทราบทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๘.  อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ  ๐.๑๐  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน        ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๙.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะด้วยวิธีพิเศษซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี   นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

-๖-

๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น  ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานครั้งนี้ได้มาจาก งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริม           การปกครองท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม จะเรียกทำสัญญา ก็ต่อเมื่อ  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งใบอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เท่านั้น

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบล             ป่าพะยอมสามารถยกเลิกการสอบราคาได้ โดยผู้ชนะการสอบราคาจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม มิได้

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจัดจ้างโดยวิธีพิเศษแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี           ให้ บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้             ความเสียหาย  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๔  องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

๑๑.  มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

-๗-

๑๑.๑   วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา โยธา และก่อสร้าง(ต้องมีใบประกาศวิชาชีพ).

๑๑.๒                                          	      -		  	   	                 .

๑๑.๓                	                               -				                  .

๑๒. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

วันที่  ๑๑   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘.